Metodyka szacowania ryzyka 5S Opracował: Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości; Zatwierdził: Imię i nazwisko: Katarzyna Obłaza Data: 2018-01-02.

CEL INSTRUKCJI

Szerzenie świadomości zarządzania ryzykiem wśród kadry zarządzającej i pracowników oraz ustanowienie odpowiedzialności za zidentyfikowane ryzyka.

Celem zarządzania ryzykiem jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań.

- PRZEDMIOT PROCEDURY

Opis sposobu określania wartości poszczególnych ryzyk.

- WŁAŚCICIEL INSTRUKCJI

Pełnomocnik ds. SZJ

- OPIS SPOSOBU POSTĘPOWANIA

## Identyfikacja ryzyka

    - Identyfikacja ryzyka następuje poprzez analizę ustalonego kontekstu (otoczenia), weryfikację tych parametrów, które mogą przyczyniać się do pojawienia się ryzyka w przyszłości oraz badanie i zbieranie informacji o rozpoznanym ryzyku. Ryzyko może być rozpoznane jako zagrożenie lub niewykorzystana szansa.

    - Zaleca się korzystać z metod wspomagających identyfikację ryzyka, np. burzy mózgów oraz przeprowadzać identyfikację ryzyka w grupach składających się z przedstawicieli różnych poziomów struktury organizacyjnej.

    - Podczas identyfikacji ryzyka należy uwzględnić w szczególności:

- cele strategiczne;

- cele operacyjne komórki organizacyjnej (w szczególności cele procesów);

- wyniki audytów wewnętrznych i kontroli wewnętrznej oraz wyniki kontroli zewnętrznych związane w szczególności z osiąganiem celów i realizowaniem procesów / zadań / projektów;

- wyniki wdrożenia reakcji na ryzyko z poprzedniej analizy, podjętej lub ustanowionej w celu ograniczenia lub przeciwdziałania wystąpieniu ryzyka.

    - Przy identyfikacji ryzyka w danym roku kalendarzowym można korzystać z ryzyk zidentyfikowanych w latach poprzednich.

    - Ryzyko podlega przeglądowi co najmniej raz w roku nie później niż do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy.

    - Za  identyfikację i przegląd ryzyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. SZJ wspólnie z Właścicielem procesu, którzy sporządzają raport z przeglądu zgodnie z formularzem – F4.2.2 Tabela ryzyk.

    - W ramach rocznego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością  dokonuje  się przeglądu skuteczności wdrożonych planów postepowania z ryzykiem.

    - W stosunku do każdego zidentyfikowanego ryzyka, które przekracza akceptowalny poziom, Pełnomocnik ds. SZJ wspólnie z Właścicielem procesu jest zobowiązany planować odpowiednie mechanizmy kontrolne i działania zaradcze.

    - Pełnomocnik ds. SZJ oraz właściciele procesów, zobowiązani są do monitorowania ryzyka w celu odpowiedzi na pytania:

    - czy ryzyko nadal występuje?

    - czy pojawiło się nowe ryzyko?

    - czy prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka uległy zmianie?

    - czy stosowane mechanizmy kontrolne są efektywne?

    - Monitorowanie ryzyka jest procesem ciągłym, w który zaangażowani są wszyscy pracownicy.

    - Ponadto Pełnomocnik ds. SZJ oraz właściciele procesów mają obowiązek przeglądu wszystkich działań z zakresu zarządzania ryzykiem występujących w podległych jednostkach oraz realizowanych projektach, w celu zgłaszania poprzez Pełnomocnika ds. SZJ propozycji zwiększających ich skuteczność.

## Szacowanie następstw (S)

Szacowanie następstw odbywa się w skali od 1 do 5

Zakwalifikowanie następstw ryzyk do odpowiednich kategorii, powinno odbywać się zgodnie z poniższymi wytycznymi:

| Poziom | Skutek | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | skutek minimalny, pomijalny | Mała awaria mająca nikły wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizacji/procesu |
| 2 | skutek mało znaczący, niski | Średnia awaria, nie mająca poważnego wpływu na działalność organizacji/procesu |
| 3 | skutek znaczący, umiarkowany | Duża awaria, krótkotrwały poważny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizacji/procesu |
| 4 | skutek poważny, wysoki | Bardzo duża awaria, poważny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizacji/procesu |
| 5 | skutek katastrofalny, krytyczny | Katastrofa, występuje zagrożenie dla kontynuacji działania organizacji /procesu |

  - Szacowanie prawdopodobieństwa (P)

Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia odbywa się w skali od 1 do 5.

Oceniając prawdopodobieństwo należy, w miarę możliwości, bazować na danych historycznych.

Jeżeli pracownicy nie są w stanie przypomnieć sobie występujących incydentów, należy oszacować możliwość pojawienia się takiego ryzyka na podstawie doświadczenia poszczególnych uczestników organizacji.

Zakwalifikowanie prawdopodobieństwa wystąpienia do odpowiednich kategorii, powinno odbywać się zgodnie z poniższymi wytycznymi:

| Poziom | Prawdopodobieństwo | Prawdopodobieństwo wystąpienia - P() | Częstość wystąpienia (przykładowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prawie niemożliwe | < 0,01 | 1 x 10 lat |
| 2 | Mało prawdopodobne | 0,01 – 0,1 | 1 x 5 lat |
| 3 | Umiarkowanie możliwe | 0,1 – 0,2 | 1 x 1 rok |
| 4 | Prawdopodobne | 0,2 – 0,5 | 1 x 1 miesiąc |
| 5 | Prawie pewne | > 0,5 | 1 x 1 tydzień |

  - Macierz ryzyk

Po ustaleniu skutków oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, możemy oszacować wartość ryzyka stosując poniższą tabelę:

| Macierz ryzyk |  | Prawdopodobieństwo wystąpienia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prawie pewne | Prawdopodobne | Umiarkowanie możliwe | Mało prawdopodobne | Prawie niemożliwe |
| Skutek wystąpienia | Skutek katastrofalny | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | Skutek poważny | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
|  | Skutek znaczący | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|  | Skutek mało znaczący | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | Skutek minimalny | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

W zależności od wartości, jaką przyjmuje dane ryzyko musimy podjąć odpowiednie kroki.

Należy ustalić konkretne wartości liczbowe determinujące dalsze postępowanie z ryzykiem.

W miarę upływu czasu, kiedy uda nam się sprowadzić wszystkie ryzyka do poziomu akceptowalnego, warto wprowadzić bardziej restrykcyjne kryteria akceptacji ryzyk.

Przykładowe wartość i sposoby postępowania zawarte są w poniższej tabeli:

| Wartość: | Rodzaj ryzyka: | Opis i działania: |
| --- | --- | --- |
| 25 | Ryzyko krytyczne | Konieczna jest natychmiastowa poprawa. Należy rozważyć, czy nie jest konieczne wstrzymanie procesu, którego ryzyko dotyczy |
| 10-24 | Ryzyko nieakceptowane | Należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu obniżenie ryzyka. |
| 5-9 | Ryzyko akceptowalne warunkowo | Jeżeli nie ma przeciwwskazań ekonomicznych, należy podjąć działania mające na celu zmniejszenie ryzyka. Jeżeli względy ekonomiczne (lub inne) uniemożliwiają zmniejszenie wystąpienia ryzyka, nie ma takiej konieczności. Należy jednak dążyć w dłuższej perspektywie czasu do złagodzenia ryzyka. |
| 2-4 | Ryzyko akceptowalne | Nie ma konieczności podejmowania działań, należy monitorować okresowo ryzyko, alby nie dopuścić do zwiększenia prawdopodobieństwa lub skutków jego wystąpienia. |
| 1 | Ryzyko pomijalne | Niema konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. |

Karta zmian

| Lp. | Data wprowadzenia zmiany | Opis zmiany | Zatwierdził zmianę | Nr wydania po zmianie | Data obowiązywania zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |